**ПРОТОКОЛ**

**заседания общественной комиссии Побединского сельского поселения**

**по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**

05 ноября 2019 г. п.Победа

**присутствовали:**

председатель комиссии - Князев С.В.

секретарь комиссии - Голованов Н.Г.

члены комиссии: - Шуманова Д.К.,

 Мулдашев Н.И., Осадчая Л.Д.,

 Карякин А.И., Шуманова А.М.

**приглашенные:** Чередников Н.Н. – атаман СКО «Станица Побединская», Кужегали К.К – старейшина мусульманской общины.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Подведение итогов реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Побединского сельского поселения»

**По вопросу повестки слушали председателя комиссии Князева С.В..**

Для реализации Приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» по Побединскому сельскому поселению

 предусмотрен объем финансирования в размере 3,334 млн. рублей, в том числе:

региональный бюджет – 3,0 млн. рублей

местный бюджет - 0,334 млн.рублей

В программу «Формирование современной городской среды на территории Побединского сельского поселения» на 2019 год включено обустройство общественной территории

 (площадь, парк) по адресу: п.Победа, ул. Центральная.

 По состоянию на сегодняшний день работы по благоустройству указанной территории выполнены на 100% . Общий объем благоустроенной территории составляет 1100 м2

 **Выполнены следующие виды работ (по контрактам):**

- замощение тротуарной плиткой – 1100 м2;

- устройство электроосвещения: установлено 12 двойных светильников;

- установлены малые архитектурные формы – скамейки -15 шт., урны–12 шт., вазоны -4 шт.;

- установлены: фонтан, обелиск, статуя;

- установлено ограждение- 120 п.м;

- озеленение: высадка деревьев: акации, березы, ели, сирень.

 За счет местного бюджета проведен поливочный водопровод.

**Было проведено 6 субботников, в которых принимали участие 418 человек.**

**Торжественное открытие общественной территории состоялось – 28 сентября 2019 года на поселковом празднике «День села».**

**В торжественном открытии приняли участие 230 жителей сельского поселения и 50 гостей Быковского муниципального района.**

В настоящее время все работы завершены. Было заключено 17 контрактов. Намеченные работы выполнены, контракты оплачены.

**Предложено:**

Принять к сведению информацию о проделанной работе, о приемке общественной территории, о проведении торжественного открытия общественной территории в рамках выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории Побединского сельского поселения.

 Настоящий протокол подлежит размещению на сайте администрации поселения

**Подписи:**

председатель

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Князев С.В.

секретарь

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голованов Н.Г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шуманова Д.К.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Осадчая Л.Г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карякин А.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мулдашев Н.И.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шуманова А.М.